
[image: image1]

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy
UMOWA 

zawarta w Białym Kościele w dniu ……………… r. pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja w Białym Kościele, 

z siedzibą: ul. Plac Św. Mikołaja 2, 32-089 Wielka Wieś, NIP: 9441926725, REGON: 040097095,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Ksiądz Jan Nowak – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Białym Kościele,

a

………………………………………………………………….

z siedzibą: ……………………………………………………………; KRS: ……………………………, NIP: ………………………, REGON: ……………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

- ………………………………… - …………………………………

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w zapytaniu ofertowym pn. „Kompleksowe prace konserwatorskie dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

§ 1

1. Przedmiotem umowy są prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele pw. św. Mikołaja w Białym Kościele (lub prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz prace konserwatorskie dwóch szaf). Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego – Program Prac konserwatorskich „Prospekt organowy i empora chóru muzycznego w kościele parafialnym                            pw. Św. Mikołaja w Białym Kościele oraz Załącznikiem nr 6A do zapytania ofertowego – pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.10.2021 r. nr ZR-I.5144.49.2021    i 6B – decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.11.2023 r. nr ZR-I.5144.49.2021.JH.
2. Na wykonanie prac Wykonawca udziela 36 - miesięcznego okresu gwarancji liczonego od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 
3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym 
i wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy. 
§ 2

Termin realizacji umowy: do dnia 30.12.2025 r.
§3

1. Wykonawca będzie wykonywał powierzone mu w ramach niniejszej umowy obowiązki z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej oraz oświadcza, że posiada wiedzę wystarczającą do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę i wszelkie prace związane z jej realizacją z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach 
w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac zgodnie z warunkami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opisanymi w Załączniku nr 6A i 6B do zapytania ofertowego. 
§4

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie niezbędne, będące w jego posiadaniu, informacje związane z realizacją umowy. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu terminowego udostępniania informacji, dokumentów i materiałów, które są w uzasadnionym zakresie, niezbędne Wykonawcy do realizacji umowy.

3. Wszelka korespondencja jest dopuszczalna w formie pisemnej na adresy stron wskazane w umowie 
i elektronicznej na adres e-mail: swmikolaj.parafia@gmail.com (dodatkowo do wiadomości: ………..………………………..). 

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie określonym w § 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ………..……… zł (słownie: ……………….…...………..…… złotych) brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                             z realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie w 4 transzach. Trzy transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, czwarta                  po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. :

a) pierwsza faktura częściowa nie może przekroczyć 2% wartości przedmiotu umowy,
b) pozostałe faktury częściowe płatne będą:

i. druga faktura – do max 20% pozostałej do zapłaty kwoty wartości przedmiotu umowy, po zakończeniu kolejnego, wydzielonego etapu prac w ramach realizacji całości przedmiotu umowy;
ii. trzecia faktura – do max 30% pozostałej do zapłaty kwoty wartości przedmiotu umowy, po zakończeniu kolejnego, wydzielonego etapu prac w ramach realizacji całości przedmiotu umowy;

      iii. faktura końcowa, która powinna zostać wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego całości robót i powinna opiewać na kwotę wynikającą z wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego o kwoty już wypłacone. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego i końcowego, jako podstawa                      do dokonania rozliczenia należnego wynagrodzenia.

6. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……..……………………….……….., w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem, że płatności określone w ust. b.i, b.ii oraz b.iii nastąpią nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Gminę Wielka Wieś wypłaty z promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przekazania otrzymanych środków na konto bankowe Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Fakturę VAT należy wystawić na: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Białym Kościele,                   ul. Plac Św. Mikołaja 2, 32-089 Wielka Wieś.

8. Ewentualny przelew wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 umowy;

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki                             w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady                              i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;

3) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

4) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający jest upoważniony przez Wykonawcę do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności                                   z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

5. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od otrzymania noty.

6. Każda z kar umownych jest ​​niezależna od siebie, a Strony mają prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

§7

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy przedstawienia stanu zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów                   do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zmian danych teleadresowych oraz danych osób upoważnionych do kontaktów wskazanych w § 9, co do których wystarczające będzie powiadomienie drugiej strony drogą elektroniczną.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

b) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,

c) sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,

d) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego).

6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 3. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.

7. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

§8

1. Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, do bieżących kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialnymi za korespondencję między Wykonawcą a Zamawiającym dotyczącą realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………, tel. ………………………….., e-mail: …………………………..

2. Wykonawca wyznacza następującą osobę odpowiedzialną m.in. za kontakty z Zamawiającym, w tym korespondencję między Wykonawcą a Zamawiającym dotyczącą realizacji umowy oraz rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

Imię i nazwisko: ______________________________, tel. _____________, e-mail: __________________
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą pisemną lub elektroniczną.

§9
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informuję, że: administratorem Pana/i danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. …………………………………………………………………... 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo: …………………….. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji umowy.

2) Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest konieczność rozliczania kosztów oraz świadczenia usługi.

3) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa.

5) posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych                          w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy.

8) Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie zmiany od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§12
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa (2) otrzymuje Zamawiający, a jeden (1) Wykonawca.

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA:
[image: image1][image: image2.png]POLSKI
tAD



